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2024年连城县县域商业建设行动项目资金分配表
	序号
	县/
市/区
	项目名称
	建设
类型
	责任主体
	计划
投资额
（万元）
	拟支持
金额
（万元）
	实际支持金额（万元）
	建设内容
	建设周期
	实现功能
	责任单位
	项目
类型

	1
	连城县
	林坊镇集贸市场改造项目
	改造
	连城县林坊和鸿胜市场管理有限公司
	240
	120
	120
	1.原市场5000㎡改造提升；
2.新建8m高钢结构市场3000㎡；
3.市场水电、消防工程等安装工程费；
4.市场周边附属工程。
	2024.3-2024.11
	1.促进当地农牧民产业化的快速发展；2.促进当地农业产品的销售、商品的流通；3.可优化产业结构，促进农村经济协调发展起到重要作用；4.集贸市场建成后，对提高农民收入，大量增加就业岗位，改善居民生活质量，都将起到明显的推动作用。
	连城县商务局、林坊镇人民政府
	县域商业网点项目

	2
	连城县
	庙前镇集贸市场改造项目
	改造
	庙前镇
人民政府
	320
	120
	120
	1.菜市场改建：市场主体工程钢结构搭棚、配套消防、安防工程；
2.修建公厕一座；
3.修建停车场一座，主要有地面铺装、沥青路面改造，绿化、充电桩3个、排水沟150米；
4.零星工程：市场大门改造36㎡、地面硬化1010㎡、排水沟 180m乡镇商贸中心基础设施。
	2024.10-2025.3
	完善市场配套设施，合理化分区设置市集贸市场，完成污染源治理，保障集贸市场运营功能
	连城县商务局、庙前镇人民政府
	县域商业网点项目





	3
	连城县
	连城白鸭、白鸭蛋仓储配送中心
	新建
	福建连城村居香农业发展有限公司
	600
	200
	65
	建设连城白鸭、白鸭蛋县域流通配送前置仓，电商一件代发仓储中心，配备脱酸设备、气调包装机、分拣设备、清洗设备、农残检测设备。
	2023.8-2024.6
	带动连城白鸭及白鸭蛋标准化，规模化发展，助力乡村振兴让养殖户增产增收。
	连城县商务局、北团镇人民政府
	县域产业发展项目

	4
	连城县
	甘薯半成品冷藏冷冻建设项目
	新建
	福建景兴食品有限公司
	300
	100
	32.5
	建成低温冷冻库约2800m³，由3座占地面积不同的相连冷库组成，其中冷冻库占地面积420平方米和急速冷冻库占地面积89平方米。冷库高度6米，冷库总库容达到2900立方米。
	2023.12-2024.8
	农产品商品化保鲜、冷冻等仓储功能
	连城县商务局、林坊镇人民政府
	县域产业发展项目

	5
	连城县
	地瓜干粗加工冷库建设项目
	新建
	连城县福农食品有限公司
	600
	300
	97.5
	新建一组8000m³库容量的冷库，由4座占地面积不同的相连冷库组成，总占地面积1800平方米，库体外立面高6.5米，库内空高度4.45米，冷库总体积11700m³，总库容量8000m³。
	2024.1-2024.11
	地瓜干等农产品冷藏
	连城县商务局、林坊镇人民政府
	县域产业发展项目




3


