附件

2025年连城县县域商业建设行动拟支持项目及金额表（第一批）

| 序号 | 县/ 市/区 | 项目名称 | 建设 类型 | 责任主体 | 计划 投资额 （万元） | 拟支持 金额 （万元） | 建设内容 | 建设 周期 | 实现功能 | 责任单位 (政府部门) | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连城县 | 宣和镇集贸市场建设项目 | 新建 | 宣和镇 人民政府 | 420 | 70 | 新建市场管理办公室、钢架大棚等600平方米，市场地面硬化、绿化，新增摊位、停车场、废物污水处理、消防设施及安全监控。 | 2025.10- 2026.6 | 为乡镇提供适宜的交易场所，满足居民日常消费服务；有利于街道环境整治管理。 | 连城县商务局、宣和镇人民政府 | 县域商业网点项目 |
| 2 | 连城县 | 连城百香果智能分选项目 | 新建 | 龙岩鲜丰达商贸有限公司 | 100 | 20 | 1.浸泡提升机，带升降气泡功能，带喷淋、干湿两用； 2.两组清洗风干机，三十条变频毛刷，每组4个风机，带边板毛刷； 3.反提升装置，4组风机，加海绵输送管； 4.人工精选选果平台加安全护栏； 5.电脑分选9+1左边出料； 6.带打印机电源； 7.配件标准配置。 | 2025.1- 2025.12 | 百香果清洗、抛光、重量分选，每小时3000公斤以上。 | 连城县商务局、朋口镇人民政府 | 县域产业发展项目 |
| 3 | 连城县 | 连城红薯干配套设施项目 | 新建 | 连城县佳佳昇食品有限公司 | 800 | 130 | 新建设10万级无尘车间配套设施，增加地瓜清洗线3条，负压锅3套，24立方蒸房3座，高温烘房6座，真空拉伸膜机4台。 | 2025.1- 2025.12 | 提升地瓜干生产自动化水平，保障食品安全，增强存储能力，促进产业升级与经济效益提升。 | 连城县商务局、隔川镇人民政府 | 县域产业发展项目 |
| 4 | 连城县 | 福建绿巢食品冷库项目 | 新建 | 福建绿巢食品有限公司 | 170 | 28 | 冷库建设涵盖土建工程、供电、排水、通风、安全出口；建筑设计采用聚苯乙烯泡沫保温板等材料稳定温度并做好保温；设备安装、电气配置、整体连接布局等。 | 2025.1- 2025.12 | 依靠先进温控系统，适用于果蔬、地瓜制品保鲜；通过合理的风道设计，确保常温库各区域温度均匀，延长地瓜等制品的储存期限。 | 连城县商务局、朋口镇人民政府 | 县域产业发展项目 |